| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segundo persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70% de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo: Planificación y control de cronograma y costos. Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional (no es calificable), y puede realizarse todas las veces que se desee. Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad |  | Cuestionario sobre planificación y control de proyectos |  |  |  |  |
| Objetivo de la actividad |  | Afianzar la comprensión de los conceptos y procedimientos relacionados con la construcción de la EDT, la secuenciación de actividades, la estimación de duraciones y recursos, la elaboración del cronograma y presupuesto, el seguimiento del desempeño, el análisis del valor ganado y el control de cambios. |  |  |  |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | ¿Qué representa la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)? |  | Rta(s) correcta(s) (x) |  |  |
| Opción a) | Una lista cronológica de actividades. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Una representación jerárquica del alcance. |  |  | x |  |  |
| Opción c) | Un registro de costos reales. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Un informe de desempeño. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 2 |  | ¿Qué establece la regla del 100 % en la EDT? |  |  |  |  |
| Opción a) | Incluye todo el alcance aprobado. |  |  | x |  |  |
| Opción b) | Asigna todos los recursos disponibles. |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Completa todas las actividades simultáneamente. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Elimina todas las reservas. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 3 |  | ¿Qué caracteriza a un paquete de trabajo? |  |  |  |  |
| Opción a) | Es una actividad del cronograma. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Es el nivel más bajo de la EDT. |  |  | x |  |  |
| Opción c) | Es una reserva de gestión. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Es un informe financiero. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 4 |  | ¿Cuál es la función del diccionario de la EDT? |  |  |  |  |
| Opción a) | Calcular automáticamente la ruta crítica. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Describir cada elemento de la estructura. |  |  | x |  |  |
| Opción c) | Registrar únicamente los costos reales. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Definir solo las fechas contractuales. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 5 |  | ¿Qué permite la planificación gradual del trabajo? |  |  |  |  |
| Opción a) | Detallar según la información disponible. |  |  | x |  |  |
| Opción b) | Eliminar la aprobación de cambios. |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Definir todo con igual detalle. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Modificar libremente el alcance. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 6 |  | ¿A partir de qué se definen las actividades del proyecto? |  |  |  |  |
| Opción a) | De los paquetes de trabajo. |  |  | x |  |  |
| Opción b) | De los costos reales. |  |  |  |  |  |
| Opción c) | De las reservas de gestión. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | De los informes finales. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 7 |  | ¿Qué representa un hito dentro del cronograma? |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Una actividad con recursos ilimitados. |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Un punto significativo de duración cero. |  |  | x |  |
| Opción c) |  | Una reserva para riesgos identificados. |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Un costo distribuido en el tiempo. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 8 |  | ¿Para qué se establecen dependencias entre actividades? |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Para representar el orden lógico del trabajo. |  |  | x |  |
| Opción b) |  | Para reemplazar la EDT. |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Para aumentar automáticamente el presupuesto. |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Para eliminar los calendarios. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 9 |  | ¿Qué factores condicionan la duración de una actividad? |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Solo la cantidad de trabajo. |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Trabajo, calendarios y disponibilidad de recursos. |  |  | x |  |
| Opción c) |  | Solo el presupuesto aprobado. |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Únicamente las fechas contractuales. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 10 |  | ¿Qué debe hacerse ante una sobreasignación de recursos? |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Ignorarla hasta finalizar el proyecto. |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Ajustar asignaciones o programación. |  |  |  | x |
| Opción c) |  | Eliminar la línea base. |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Duplicar el alcance aprobado. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |

| Pregunta 11 |  | ¿Qué integra el desarrollo del cronograma? |  | Rta(s) correcta(s) (x) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opción a) | Actividades, relaciones, duraciones, calendarios y recursos. |  |  | x |  |  |
| Opción b) | Solo fechas y costos reales. |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Únicamente hitos y reservas. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Solo entregables y responsables. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 12 |  | ¿Qué caracteriza a una actividad crítica? |  |  |  |  |
| Opción a) | Dispone de amplia holgura. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Forma parte de la ruta crítica y no tiene holgura. |  |  | x |  |  |
| Opción c) | Siempre utiliza reserva de gestión. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | No afecta la fecha final. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 13 |  | ¿Qué incluye la línea base de costos? |  |  |  |  |
| Opción a) | Estimaciones y reservas de contingencia. |  |  | x |  |  |
| Opción b) | Solo costos reales registrados. |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Estimaciones y reserva de gestión. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Solo tarifas de personal. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 14 |  | ¿Para qué se utiliza una línea base? |  |  |  |  |
| Opción a) | Para comparar el desempeño real con la planificación aprobada. |  |  | x |  |  |
| Opción b) | Para sustituir el alcance aprobado. |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Para registrar únicamente riesgos. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Para eliminar variaciones. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 15 |  | ¿Qué representa la fecha de estado? |  |  |  |  |
| Opción a) | El cierre contractual del proyecto. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | El punto de referencia para analizar el avance. |  |  | x |  |  |
| Opción c) | La fecha de aprobación del alcance. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | El inicio de la ruta crítica. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 16 |  | ¿Qué debe reflejar el porcentaje completado? |  |  |  |  |
| Opción a) | Una percepción del responsable. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Una condición real y verificable. |  |  | x |  |  |
| Opción c) | Una estimación sin evidencia. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | El presupuesto total aprobado. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 17 |  | ¿Qué representa el valor ganado (VG)? |  |  |  |  |
| Opción a) |  | El presupuesto del trabajo realmente completado. |  |  | x |  |
| Opción b) |  | El costo efectivamente utilizado. |  |  |  |  |
| Opción c) |  | El presupuesto del trabajo pendiente. |  |  |  |  |
| Opción d) |  | La reserva para eventos no identificados. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 18 |  | ¿Cómo se calcula la variación del cronograma? |  |  |  |  |
| Opción a) |  | VG − VP. |  |  | x |  |
| Opción b) |  | VG − CR. |  |  |  |  |
| Opción c) |  | VG ÷ VP. |  |  |  |  |
| Opción d) |  | VG ÷ CR. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 19 |  | ¿Qué indica un índice de desempeño menor que 1? |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Desempeño conforme a lo planificado. |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Desempeño inferior al previsto. |  |  | x |  |
| Opción c) |  | Ausencia de línea base. |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Aprobación automática de cambios. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 20 |  | ¿Cuándo debe actualizarse una línea base? |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Ante cualquier desviación detectada. |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Solo mediante un cambio formalmente aprobado. |  |  |  | x |
| Opción c) |  | Cada vez que se registra avance. |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Antes de calcular el costo real. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |

| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| Mensaje cuando supera el 70% de respuestas correctas | ¡Excelente! Ha superado la actividad. |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70% | Le recomendamos volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica. |